ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации федеральных целевых программ

в Республике Северная Осетия-Алания

в I квартале 2014 года

Владикавказ – 2014

На территории Республики Северная Осетия-Алания в 2014 году действует 13 федеральных целевых программ, на реализацию которых в целях решения важнейших проблем социально-экономического развития за счет всех источников финансирования предусматривается 13 094,1 млн рублей, в том числе: «капитальные вложения» - 12 189,9 млн  рублей, «прочие нужды» - 904,2 млн рублей. По сравнению с 1 кварталом 2013 года общий объем финансирования программ увеличился на 946,7 млн рублей и составил 108%.

Рис.1 Бюджетные ассигнования по направлениям расходов на выполнение мероприятий федеральных целевых программ в Республике Северная Осетия-Алания в 2014 году, %

Рис.2  Распределение финансирования федеральных  целевых программ

по  приоритетным направлениям экономики

В I квартале 2014 года мероприятия федеральных целевых программ профинансированы на 14,2% от годовых назначений. За счет средств федерального бюджета в выделено 1847,3 млн рублей, что на 30,1 ниже уровня финансирования в I квартале предыдущего года и составляет 14,6% от годового лимита.

Не открыто финансирование из федерального бюджета по 8 программам: «Жилище на 2011-2015 годы», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», «Культура России (2012-2018 годы)», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы», «Юг России (2014-2020 годы)».

Это обусловлено тем, что по состоянию на 1 апреля 2014 года не заключены соглашения между Правительством Республики Северная Осетия-Алания и государственными заказчиками программ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания.

Софинансирование программных мероприятий из республиканского и местных бюджетов за отчетный период составило 17,8 млн рублей (4,6% к годовому лимиту). Из местных бюджетов средства на финансирование программных мероприятий не поступали.

Рис.3 Динамика финансирования федеральных целевых программ

в I квартале 2013 и 2014 годов, (млн. рублей)

Уровень фактического освоения выделенных бюджетных ассигнований по программам составил 1 819,2 млн рублей (97,5% от уровня финансирования), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 801,4 млн рублей (97,5%);

за счет средств республиканского бюджета – 17,8 млн рублей (100%).

I. Жильё

По Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы:

в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2013 году предусматривается распределение государственных жилищных сертификатов 77 семьям на сумму 102,4 млн рублей по следующим категориям:

подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф и приравненные к ним лица – 27 сертификатов, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами – 49 сертификатов, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 1 сертификат;

в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на социальные выплаты молодым семьям в 2014 году предусмотрено финансирование в объеме 30,9 млн рублей, из них 10,6 млн рублей – средства федерального бюджета, 10,0 млн рублей – республиканского бюджета, 10,3 млн рублей – средства местных бюджетов.

За отчетный период средства на финансирование программных мероприятий не поступали.

III. Транспортная инфраструктура

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»  на территории Республики Северная Осетия-Алания планируется реализация двух подпрограмм «Автомобильные дороги» и «Гражданская авиация».

По подпрограмме «Автомобильные дороги» в 2014 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них предусматривается 8 142,1 млн рублей.

В I квартале 2014 года выполнены следующие объемы работ: строительство и реконструкция федеральной автодороги «Кавказ» Алагир (автомобильная дорога «Кавказ») - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия (противолавинная галерея); повышение уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения - установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» Владикавказ-Грозный - Махачкала до границы с Азербайджанской республикой. Реконструкция автомобильной дороги Алагир – Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия (тоннель); реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербаджанской Республикой.  На реализацию указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета выделено                        1 768,8 млн рублей. Средства освоены в полном объеме.

На устройство искусственного электроосвещения, содержание, охрану дорог и искусственных сооружений из федерального бюджета выделено 818,5 млн рублей. Объем освоенных средств составил 160,3 млн рублей.

По подпрограмме «Гражданская авиация» на реконструкцию аэродромных покрытий и замену светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ (II-ой этап реконструкции) в 2014 году планируется финансирование из федерального бюджета в объеме 2317,1 млн рублей. За отчетный период средства на реализацию указанного мероприятия не поступали.

IV. Развитие села

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в 2014 году предусматривается реконструкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р.Терек и реализация мероприятий по коренному улучшению земель и возмещению части затрат на приобретение средств химизации в объеме 178,2 млн рублей, в том числе  средства федерального бюджета - 84,5 млн рублей,  республиканского бюджета - 3,6 млн рублей,  внебюджетных источников - 90,1 млн рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2014 году предусматривается финансирование в объеме 43,5 млн рублей, из них средства республиканского бюджета – 35,5 млн рублей, местных бюджетов - 2,0 млн рублей, внебюджетных источников – 6,0 млн рублей. Средства предполагается направить на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе, и  развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности.

V. Социальная инфраструктура

В рамках Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» предусматривается реконструкция Архонского головного сооружения и магистрального канала, головного сооружения Кора-Урсдонского МК и магистрального канала, реконструкция Архонского головного водозаборного сооружения и магистрального канала, расчистка, регулирование русла рек Змичыныдон  и Хайдон сельских поселений Алагирского района и реки Фиагдон Нартовского сельского поселения Ардонского района с общим объемом финансирования 549,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 466,7 млн рублей, из республиканского бюджета – 82,6 млн рублей.

За счет субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений за отчетный период профинансировано 15 592,4 тыс. рублей. За счет указанных средств выполнены работы в объеме 4 500,0 тыс. рублей по расчистке, регулирования русла реки Карцадон в районе сельского поселения Горное Карца (Карца) Алагирского района.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в 2014 году предусматривается строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы, физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Моздок и г. Беслан с общим объемом финансирования 171,7 млн рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России (2012-2018 годы)» в 2014 году на строительство Кавказского музыкально-культурного центра Валерия Гергиева предусматривается финансирование в объеме 337,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 313,8 млн рублей, республиканского бюджета – 23,6 млн рублей.

Кроме того, на проведение международных фестивалей, гастролей и других мероприятий предусматривается финансирование в общем объеме 10,9 млн рублей, из них средства федерального бюджета  - 7,4 млн рублей, республиканского бюджета – 3,5 млн рублей.

VI. Безопасность

По Федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в 2014 году предусматривается реконструкция и сейсмоусиление муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа – интернат» г. Моздок и реконструкция зданий и сооружений Главного управления МЧС России по РСО-Алания с общим объемом финансирования 387,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 309,9 млн рублей и республиканского – 78,0 млн рублей.

В рамках Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» на создание центров пропаганды пожарно-спасательного дела, реконструкцию пожарного депо, приобретение специального оборудования и обеспечение оборудованием и укомплектования учебно-методических пособий из федерального бюджета выделено 32,2 млн рублей (56% годового лимита). Объем выполненных работ составил 9,2 млн рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)» на реконструкцию режимных корпусов, хозяйственной зоны, котельной, инженерно-технических средств охраны Федерального казенного учреждения СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания из федерального бюджета профинансировано 30,6 млн рублей (100% годового лимита). Объем выполненных работ составил 18,9 млн рублей.

VII. Развитие регионов

В рамках Федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» на строительство и реконструкцию республиканских объектов в 2014 году предполагается финансирование капитальных вложений 660,0 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 600,0 млн рублей, за счет республиканского бюджета – 60,0 млн рублей.

За счет указанных средств предусматривается строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы в г.Владикавказ, газопровода-отвода от сел. Калух до сел. Дзинага Ирафского района, группового водопровода для водоснабжения населенных пунктов Ардонского района и др.

VIII. Развитие государственных институтов

По Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2013-2020 годы за отчетный период на обеспечение деятельности аппарата мировых судей из республиканского бюджета выделено 17,8 млн рублей (27,2% годового лимита).

__________________