ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации федеральных целевых программ

в Республике Северная Осетия-Алания

в 2011 году

Владикавказ - 2012

На территории Республики Северная Осетия-Алания в 2011 году действовало 18 федеральных целевых программ, на реализацию которых в целях решения важнейших проблем социально-экономического развития в 2011 году за счет всех источников финансирования выделено 6177,4 млн. рублей, что составляет 165,9% к объемам финансирования программ в 2010 году.

Рис.1  Распределение финансирования федеральных  целевых программ

между отраслями экономики

На реализацию мероприятий и строительство (реконструкцию) объектов в рамках федеральных целевых программ за счет средств федерального бюджета выделено 5923,5 млн. рублей, что составляет 180,7% к уровню финансирования предыдущего года.

Софинансирование программных мероприятий из республиканского и местных бюджетов в 2011 году составило 253,9 млн. рублей (53,8% к годовому лимиту) или 82,5% к уровню 2010 года, в том числе:

средства республиканского бюджета – 241,9 млн. рублей (63,2% и 95,8% соответственно);

средства местных бюджетов – 12 млн. рублей (13,5% и 21,7%).

Рис.2 Динамика финансирования федеральных целевых программ

в 2010 и 2011 годах, (млн. рублей).

По направлениям расходов бюджетные ассигнования делятся: на «государственные капитальные вложения» - 6042,9 млн. рублей, «прочие нужды» - 118 млн. рублей и «НИОКР» - 16,5 млн. рублей.

Рис.3 Бюджетные ассигнования по направлениям расходов на выполнение мероприятий федеральных целевых программ в Республике Северная Осетия-Алания в 2011 году, %

Уровень фактического освоения выделенных средств составил 5683,9 млн. рублей (92% от уровня финансирования), в том числе:

за счет средств федерального бюджета –5389,3 млн. рублей (90,7%);

за счет средств республиканского бюджета – 300,5 млн. рублей (122,7%);

за счет средств местных бюджетов – 12 млн. рублей (100%).

Отмечается значительное увеличение объемов освоения бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий федеральных целевых программ, по сравнению с 2011 годом (рис.4).

Рис. 4. Динамика освоения средств федерального, республиканского и местных  бюджетов  в 2010 и 2011 годах (млн. рублей)

I. Развитие регионов

В соответствии с Федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)» в 2011 году на территории республики осуществлялось строительство и реконструкция 18 объектов социальной и инженерной инфраструктуры с общим объемом финансирования 657,77 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 529,7 млн. рублей, республиканского и местных бюджетов – 128,07 млн. рублей.

Общий объем выполненных работ составил 644,3 млн. рублей (97,9% от уровня финансирования).

За счет указанных бюджетных средств велись работы по строительству линии электропередачи и электроподстанции, автомобильной дороги и водозабора для создания горно-рекреационного комплекса «Мамисон», реконструкции автомобильной дороги в горной Дигории, Архонского и Правобережного групповых водопроводов, водопроводных сетей в селах Верхняя Саниба, Лескен, Майрамадаг, Бирагзанг, Хаталдон, системы электроснабжения г.г.Алагир, Беслан, Владикавказ, а также строительству и реконструкции объектов социальной сферы: 1 школа и 3 больницы.

Кроме того, в 2011 году из республиканского бюджета осуществлено погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2010 году, в объеме 21,73 млн. рублей, а также для завершения строительства объектов, переходящих с 2010 года, выделено 22,28 млн. рублей.

II. Транспортная инфраструктура

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги») в 2011 году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги «Кавказ» (третья очередь реконструкции), Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией (тоннель), автомагистрали М29 «Кавказ» на участке обхода г.Беслан (1-я очередь), устройство искусственного электроосвещения, ремонт и капитальный ремонт мостов, содержание дорог и искусственных сооружений из федерального бюджета выделено 4843,8 млн. рублей. Объем освоенных средств составил 4411,8 млн. рублей.

В целях обеспечения постоянной круглогодичной связью сельских населенных пунктов по дорогам с твердым покрытием на реконструкцию автодорог «Подъезд к с.Задалеск» и «ТрансКАМ-Архон, км 0,2 - км 5,15» в 2011 году выделено 85,3 млн. рублей (100% годового лимита), в том числе из федерального бюджета 79 млн. рублей, республиканского бюджета – 6,3 млн. рублей.

III. Жильё

По Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы:

в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 582-р графиком  выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов в 2011 году жилищные сертификаты выделены и распределены 14 семьям на 48,8 млн. рублей по следующим категориям: подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица – 6 сертификатов, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами – 3 сертификата, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 2 сертификата, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица – 3 сертификата;

в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на социальные выплаты молодым семьям по итогам 2011 года выделено 24,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 16,2 млн. рублей, республиканского –  8,4 млн. рублей, местных бюджетов – 0,3 млн. рублей.

IV. Социальная инфраструктура

В рамках Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы в 2011 году  в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы выделено 153,3 млн. рублей, в том числе на строительство очистных сооружений канализации в г. Алагир 129,5 млн. рублей, завершение реконструкции и расширения канализации 2 очереди в г. Моздоке 23,8 млн. рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы» за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов приобретены противотуберкулезные, сахароснижающие препараты, тест-системы, вакцины, реактивы и диагностические средства на сумму 6,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета-3,01млн. рублей, республиканского – 2,02 млн. рублей, местных бюджетов – 1,2 млн. рублей.

Кроме того, по подпрограмме «Психические расстройства» в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы профинансированы работы по реконструкции 2-го корпуса Республиканской психиатрической больницы в г.Владикавказе в объеме 10 млн. рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России (2006-2011 годы)» в 2011 году из федерального бюджета  на реконструкцию Национального музея Республики Северная Осетия – Алания выделено 65 млн. рублей и Национальной научной библиотеки из республиканского бюджета выделено и освоено 10 млн. рублей. Кроме того, на финансирование Международной ярмарки во Флоренции,   Межрегионального фестиваля одаренных детей Северного Кавказа и мероприятия «Кавказ - наш общий дом» из федерального и республиканского бюджетов выделено 5,3 млн. рублей, из них 4,3 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1 млн. рублей – республиканского бюджета.

V. Безопасность

В рамках Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» по направлению «Модернизация системы организации воздушного движения» на техническое перевооружение авиационной метеорологической станции аэропорта «Владикавказ» в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в 2011 году предусмотрено и выделено 7 млн. рублей.

По Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» на оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения, специальным транспортом, оборудованными средствами контроля и выявления правонарушений, из федерального бюджета в 2011 году предусмотрено и выделено 16,7 млн. рублей.

За счет средств республиканского бюджета в сумме 3,1 млн. рублей (96,6% от предусмотренных объемов) приобретены аппаратно-программный комплекс «Нева-206» для приема теоретического экзамена на знание правил дорожного движения на 20 рабочих мест, лазерный измеритель скорости с видеофиксацией нарушений правил дорожного движения, спецтехника, а также организован республиканский этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

Кроме того, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на строительство автоматизированного автогородка по обучению навыкам вождения на базе ПУ № 7 в г. Владикавказе выделено 14,3 млн. рублей (100% годового лимита), из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации выделено 0,4 млн. рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» на оплату экспертизы сметной документации по объекту «Реконструкция режимных корпусов, инженерных сетей, хозяйственной зоны, котельной, инженерно-технических средств охраны ФБУ         ИЗ-15/1» из федерального бюджета выделено 93,5 тыс. рублей.

По федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы» в 2011 году на разработку типового паспорта сейсмической надежности и безопасности строительного сооружения из республиканского бюджета выделено 2,5 млн. рублей (2,9% годового лимита). Из федерального бюджета за отчетный период финансирования не было открыто.

VI. Село

В рамках Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на  2006-2010 годы и на период до 2013 года» ФГУ  «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия – Алания» в 2011 году осуществлялась реконструкции шлюза – вододелителя на 35,1 км р.Гизельдон. За отчетный период из федерального бюджета предусмотрено и выделено 73,9 млн. рублей. Кроме того,  ФГУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла» осуществляется реконструкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р.Терек. Для этих целей за отчетный период из федерального бюджета предусмотрено и выделено 13 млн. рублей.

За счет средств республиканского бюджета, выделенных в объеме 10,9 млн. рублей, профинансированы мероприятия по коренному улучшению земель и возмещению части затрат на приобретение средств химизации.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года» в 2011 году выделено из федерального и республиканского бюджетов 11,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 10,7 млн. рублей, республиканского – 0,9 млн. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета профинансированы мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе в объеме 9,4 млн. рублей; по развитию газификации в сельской местности за счет средств федерального бюджета, выделенных в объеме 1 млн. рублей, осуществлена газификация с. Виноградное Моздокского района (1,5 км); по развитию водоснабжения в сельской местности в объеме 1,2 млн. рублей, в  том числе  из федерального бюджета выделено 0,3 млн. рублей на водоснабжение с.Гизель-Подкова Пригородного района, из республиканского бюджета выделено 0,9 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции Ирафского группового водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуаров с. Чикола

VII. Развитие государственных институтов

По Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 годы на обеспечение деятельности мировых судей из республиканского бюджета выделено 49,2 млн. рублей (99,1% годового лимита). Кроме того, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в 2011 году осуществлялось строительство административного здания Моздокского районного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания с объемом финансирования 15,9 млн. рублей, которые выделены за отчетный период в полном объеме.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах» на реконструкцию Территориального органа Росстата по Республике Северная Осетия – Алания в 2011 году выделено и освоено 7,8 млн. рублей.

VIII. Развитие высоких технологий

В рамках Федеральной целевой программы «Разработка, восстановление и организация производства стратегических дефицитных импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009-2011 годы и на период до 2015 года» на разработку технологий изготовления пленок из полиарилсульфонов толщиной 50-500 микрон и создание технологического оборудования для организации малотоннажного производства данных пленок в ФГУП «Научно-исследовательский институт электронных материалов» из федерального бюджета выделено и освоено 14 млн. рублей (100% годового лимита).

__________________