ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации федеральных целевых программ

в Республике Северная Осетия-Алания

в I квартале 2012 года

Владикавказ - 2012

На территории Республики Северная Осетия-Алания действует 17 федеральных целевых программ, на реализацию которых в целях решения важнейших проблем социально-экономического развития в 2012 году за счет всех источников финансирования предусматривается 8037,7 млн рублей, что составляет 122% к объемам финансирования программ в 2011 году.

Рис.1  Распределение финансирования федеральных  целевых программ

между отраслями экономики

На реализацию мероприятий и строительство (реконструкцию) объектов в рамках федеральных целевых программ за счет средств федерального бюджета в I квартале 2012 года выделено 5335,2 млн рублей, что в 32 раза превышает уровень финансирования в I квартале предыдущего года и составляет 70% от годового лимита.

Софинансирование программных мероприятий из республиканского и местных бюджетов за отчетный период составило 21,56 млн рублей (4,6% к годовому лимиту) что на 9,7% превышает финансирование I квартала 2011 года, в том числе:

средства республиканского бюджета – 16,42 млн рублей;

средства местных бюджетов – 5,14 млн рублей.

Рис.2 Динамика финансирования федеральных целевых программ

в I квартале 2011 и 2012 годов, (млн. рублей).

По направлениям расходов бюджетные ассигнования делятся: на «государственные капитальные вложения» - 5265,6 млн  рублей, «прочие нужды» - 86,2 млн рублей и «НИОКР» - 5 млн рублей.

Рис.3 Бюджетные ассигнования по направлениям расходов на выполнение мероприятий федеральных целевых программ в Республике Северная Осетия-Алания в  I квартале 2012 года, %

Уровень фактического освоения выделенных средств составил 1902,5 млн рублей (35,5% от уровня финансирования), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1872,9 млн рублей (35,1%);

за счет средств республиканского бюджета – 25,9 млн рублей (157,3%);

за счет средств местных бюджетов – 3,8 млн. рублей (73,9%).

Отмечается значительное увеличение объемов освоения бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий федеральных целевых программ, по сравнению с I кварталом 2011 годом (рис.4).

Рис. 4. Динамика освоения средств федерального, республиканского и местных  бюджетов  за I квартал 2011 и 2012 годов (млн. рублей)

I. Развитие высоких технологий

В рамках Федеральной целевой программы «Разработка, восстановление и организация производства стратегических дефицитных импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009-2011 годы и на период до 2015 года» на разработку технологий изготовления пленок из полиарилсульфонов толщиной 50-500 микрон и создание технологического оборудования для организации малотоннажного производства данных пленок в ФГУП «Научно-исследовательский институт электронных материалов» из федерального бюджета выделено и освоено 5 млн рублей (33,3% годового лимита).

II. Жильё

По Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы:

в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 233-р графиком  выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов в I квартале 2012 года жилищные сертификаты выделены и распределены 6 семьям на 11,3 млн рублей по следующим категориям: подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф и приравненные к ним лица – 3 сертификата, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами – 2 сертификата, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 1 сертификат.

в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на социальные выплаты молодым семьям в 2012 году предусмотрено финансирование в объеме 41,8 млн рублей, из них 12 млн рублей – средства федерального бюджета, 9 млн рублей – республиканского бюджета, 20,8 млн рублей – средства местных бюджетов.

По итогам I квартала за счет средств местных бюджетов профинансированы мероприятия по оказанию государственной поддержки молодых семей в объеме 4,5 млн рублей (21,5% годового лимита).

III. Транспортная инфраструктура

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги») в 2012 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них предусматривается 6138,2 млн рублей.

В I квартале 2012 года на строительство и реконструкцию федеральных автодорог «Кавказ», Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией (тоннель), автомагистрали М29 «Кавказ» на участке обхода г.Беслан (1-я очередь), установку барьерного ограждения на автомобильной дороге Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия,  устройство искусственного электроосвещения, содержание и охрану дорог и искусственных сооружений из федерального бюджета выделено 5148,2 млн рублей. Объем освоенных средств составил 1856,6 млн рублей.

В целях обеспечения постоянной круглогодичной связью сельских населенных пунктов по дорогам с твердым покрытием в 2012 году предусматривается реконструкция автодорог «Подъезд к хутору Попов» (I этап работ)» с объемом финансирования 26,845 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  - 25,5 млн рублей, республиканского – 1,35, «Даргавс-Кахтисар» с объемом финансирования 36,44 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  - 34,6 млн рублей, республиканского – 1,84 млн рублей  и «ТрансКАМ-Абайтикау» с объемом финансирования 55,7 млн рублей, из них средства федерального бюджета  - 49 млн рублей, республиканского – 6,7 млн рублей.

По подпрограмме «Гражданская авиация» на реконструкцию искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Беслан» в 2012 году планируется финансирование из федерального бюджета в объеме 0,6 млн рублей. За отчетный период средства на реализацию указанного мероприятия не поступали.

IV. Село

В рамках Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на  2006-2010 годы и на период до 2013 года» ФГУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла» осуществляется реконструкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р.Терек. Для этих целей в 2012 году в федеральном бюджете предусмотрено 22 млн рублей.

Кроме того, на финансирование мероприятий по коренному улучшению земель и возмещению части затрат на приобретение средств химизации предусматривается 392,3 млн рублей, из них средства федерального бюджета  - 5,2 млн рублей, республиканского – 14 млн рублей, средства внебюджетных источников – 373,1 млн рублей. По итогам отчетного периода средства на финансирование указанных мероприятий не поступали.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года» в 2012 году предусматривается финансирование в объеме 26,8 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 12,5 млн рублей, республиканского – 8,9 млн рублей, внебюджетных источников – 5,4 млн рублей. Средства предполагается направить на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе, мероприятия по развитию газификации в сельской местности, развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности.

По Федеральной целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах» в 2012 году предусматривается финансирование в объеме 107 млн рублей,  в том числе за счет средства федерального бюджета в объеме 0,1 млн рублей, республиканского – 1,6 млн рублей и внебюджетных источников – 105,3 млн рублей. За отчетный период за реализованную товарную рыбу из республиканского бюджета выделено 0,4 млн рублей (26,7% годового лимита).

V. Социальная инфраструктура

По Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в 2012 планируется реконструкция Архонского головного сооружения и магистрального канала, головного сооружения Кора-Урсдонского МК и магистрального канала, осуществление берегоукрепительных работ на р. Терек по защите ст.Терская и строительство берегоукрепительных сооружений на р.Камбилеевка по левобережью вдоль ул.Победы и по правобережью вдоль ул.Богдана Хмельницкого в с.Октябрьское с общим объемом финанисрования из федерального бюджета 144,5 млн рублей. За отчетный период средства на реализацию мероприятий не поступали.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы в 2012 году предусматривается реконструкция общежития №1 Северо-Кавказского горно-металлургического института в г. Владикавказе с объемом финансирования из федерального бюджета 105 млн рублей. За отчетный период средства на реализацию мероприятия не поступали.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в 2012 году планируется строительство спортивного комплекса в с.Карджин, на что в Федеральной адресной инвестиционной программе предусматривается 20 млн рублей. В I квартале текущего года средства федерального бюджета не поступали.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2012 годы» за счет средств местных бюджетов приобретены противотуберкулезные препараты, тест-системы, вакцины, реактивы и диагностические средства на сумму 0,15 млн рублей (4,9% годового лимита).

Кроме того, по подпрограмме «Психические расстройства» в рамках Республиканской адресной инвестиционной планируется проведение работ по реконструкции 2-го корпуса Республиканской психиатрической больницы в г.Владикавказе в объеме 32,3 млн рублей. На капитальный ремонт женского отделения больницы предусмотрено в 2012 году 14,4 млн рублей.

За отчетный период средства республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы не выделялись.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России (2012-2016 годы)» в 2012 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов предусматривается строительство Кавказского музыкально-культурного центра Валерия Гергиева с объемом финансирования 861 млн рублей, из них 800 млн рублей – средства федерального бюджета, 61 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Кроме того,  на проведение международных фестивалей, гастролей и других мероприятий из федерального и республиканского бюджетов предусматривается финансирование в объеме 16,2 млн рублей, из них средства федерального бюджета  - 10,6 млн рублей, республиканского бюджета – 5,6 млн. рублей.

По итогам I квартала 2012 года средства на финансирование мероприятий не выделялись.

VI. Безопасность

В рамках Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» по направлению «Модернизация системы организации воздушного движения» на техническое перевооружение авиационной метеорологической станции аэропорта «Владикавказ» по Федеральной адресной инвестиционной программе в 2012 году предусмотрено 27,2 млн рублей. За отчетный период средства федерального бюджета не поступали.

По Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» на проведение республиканского конкурса творческих работ «Дорога и мы» из республиканского бюджета выделено и освоено 0,05 млн рублей (0,6% годового лимита).

По федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы» в 2012 году предусматривается реконструкция пешеходного моста через реку Терек и реконструкция и сейсмоусиление школы № 27 в г. Владикавказе с общим объемом финансирования 41 млн рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 27,05 млн рублей, республиканского – 10,45 млн рублей, местных – 1,35 млн рублей, внебюджетных источников – 2,2 млн рублей. За отчетный период средства на реализацию указанных мероприятий не поступали.

VII. Развитие регионов

В рамках Федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» Правительством Республики Северная Осетия-Алания заключено 3 соглашения с государственными заказчиками Программы (Минрегионом России, Минэнерго России, Росавтодором) о предоставлении в 2012 году субсидий из федерального бюджета с общим объемом финансирования 460,5 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 359 млн рублей, из республиканского бюджета – 101,5 млн рублей, из которых республике перечислено 165,5 млн рублей.

Объем выполненных работ за счет средств республиканского бюджета составил 9,4 млн. рублей.

За счет средств республиканского бюджета осуществлено погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2011 году работы в рамках Федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в сумме 24,9 млн рублей.

VIII. Развитие государственных институтов

По Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы в 2012 году предусматривается финансирование в объёме 66,3 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 5,2 млн рублей, республиканского – 61,2 млн рублей. По итогам I квартала 2012 года на обеспечение деятельности мировых судей из республиканского бюджета выделено 12,6 млн рублей (20,5% годового лимита). Кроме того, на увеличение стоимости основных средств районных судов и приобретение служебного жилья судьям Республики Северная Осетия-Алания из федерального бюджета выделено 5,2 млн рублей (100% годового лимита).

В рамках Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы кадастра недвижимости (2006-2012 годы)» в 2012 предусматривается финансирование в объеме 14,7 млн рублей, из них средства республиканского бюджета – 14 млн рублей, местных бюджетов – 0,7 млн рублей. На погашение задолженности за выполненные в 2011 году работы из республиканского бюджета за отчетный период выделено 3,4 млн рублей. Средства федерального бюджета не предусматриваются.

__________________