**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации федеральных целевых программ**

**на территории Республики Северная Осетия-Алания**

**за 9 месяцев 2015 года**

На территории Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году действует 13 федеральных целевых программ, на реализацию которых за счет бюджетных средств предусматривается выделение ассигнований в объеме 4 099,7млн рублей, в том числе по объектам государственной собственности Российской Федерации - 1 732,0 млн рублей.

За 9 месяцев 2015 года на реализацию мероприятий федеральных целевых программ выделено 3 201,2 млн рублей (78,1% от годовых назначений), в том числе из федерального бюджета – 3 173,5 млн рублей и республиканского бюджета – 27,7 млн рублей.

Объем освоения выделенных ассигнований составил 1 821,3 млн рублей (56,9% от уровня финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 793,6 млн рублей, средства республиканского бюджета освоены в полном объеме (27,7 млн рублей).

***I. Жильё***

В соответствии с мероприятиями **ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в** рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» предусматривается выдача государственных жилищных сертификатов на сумму 200,3 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 106 семьям (вынужденные переселенцы – 96 семей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС – 9, выехавшие из районов Крайнего Севера – 1). График распределения государственных жилищных сертификатов утвержден в апреле 2015 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на социальные выплаты молодым семьям в 2015 году из консолидированного бюджета предусмотрено финансирование в объеме 18,0 млн рублей, из них средства республиканского бюджета – 9,0 млн рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 9,0 млн рублей. Объем средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы - 12,4 млн рублей.

***II. Транспортная инфраструктура***

В рамках **ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги»)** на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог, проходящих на территории республики из федерального бюджета выделено 1 448,0 млн рублей, которые за отчетный период освоены в объеме 1 311,8 млн рублей (90,6%). За счет указанных средств продолжены работы по завершению реконструкции участка автомобильной дороги М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой протяженностью 5,5 км и существующего тоннеля (3,9км/3,7км) на участке автомобильной дороги Алагир - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия. Кроме того на участке указанной автомобильной дороги начато строительство нового тоннеля протяженностью 760 м.

***III. Развитие села***

В рамках **ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»** на завершение реконструкции головного сооружения Терско-Кумского канала на р. Терек в Моздокском районе направлены средства федерального бюджета в размере 40,2 млн рублей, которые за отчетный период освоены в объеме 32,8 млн рублей (81,6%).

Кроме того в рамках Программы предусмотрено бюджетное финансирование в объеме 27,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 24,6 млн рублей, консолидированного бюджета – 2,8 млн рублей. За счет указанных средств, а также с учетом привлеченных внебюджетных источников сельскохозяйственных товаропроизводителей (28,0 млн рублей) осуществляется реконструкция и восстановление полива орошаемого участка 710 га в Моздокском районе.

В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов **ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** предусмотрено 20,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 11,8 млн рублей, республиканского бюджета – 6,0 млн рублей, бюджетов муниципальных образований республики – 2,4 млн рублей.

***IV. Социальная инфраструктура***

В рамках **ФЦП** **«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»** на реконструкцию объектов государственной собственности Российской Федерации, расположенных на территории республики в текущем году выделено 52,7 млн рублей, которые за отчетный период освоены на 79,7% (41,9 млн рублей). За счет указанных средств завершены строительно-монтажные работы по реконструкции Архонского головного сооружения и магистрального канала, а также продолжены работы по реконструкции головного сооружения Кора-Урсдонского магистрального канала.

В рамках реализации мероприятий Программы по защите от негативного воздействия вод и безопасности гидротехнических сооружений на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу р.Ардон у г.Алагир и защитной дамбы на левом берегу р.Урсдон в с.Кора-Синдикау предусматривается бюджетное финансирование в объеме 80,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 67,8 млн рублей, республиканского бюджета – 12,4 млн рублей. В настоящее время на стадии подписания в Федеральном агентстве водных ресурсов дополнительное соглашение по объекту «Капитальный ремонт защитной дамбы на левом берегу р. Урсдон выше автодорожного моста г.Алагир, с.Кора Синдикау».

В рамках **ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»** в 2015 годуна завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Моздок направлены бюджетные средства в объеме 102,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 68,0 млн рублей, консолидированного бюджета – 34,7 млн рублей, которые за отчетный период освоены на 41,1% (41,2 млн рублей).

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Беслан в рамках Программы предусмотрено финансирование в объеме 87,4 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 70,0 млн рублей, консолидированного бюджета – 17,4 млн рублей. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы за счет бюджетных средств 2014 года.

В рамках реализации мероприятий Программы также предусмотрено строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы в г.Владикавказе с объемом финансирования 105,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 90,0 млн рублей, республиканского бюджета – 15,7 млн рублей. В настоящее время строительно-монтажные работы не ведутся из-за отсутствия государственного контракта на подрядные работы (в результате поступившей жалобы ФАС отменил результаты проведенных конкурсных торгов). Требуется проведение нового аукциона.

**По ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»** на проведение международных и межрегиональных фестивалей на территории республики в 2015 году планируется направить 5,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 4,4 млн рублей, из республиканского бюджета - 1,2 млн рублей. Были проведены: межрегиональный фестиваль «Песнь о героях», Международный фестиваль искусств «В гостях у Ларисы Гергиевой», молодежный фестиваль творческих коллективов «Юность Кавказа», межрегиональная творческая школа для учащихся специальных учебных заведений республик Северного Кавказа на молодежного центра «Барс», пос. Фиагдон. Мероприятия, запланированные к реализации в III квартале 2015 года, проведены в установленные сроки и профинансированы из федерального бюджета на 100 % (2,2 млн рублей).

**По ФЦП «Развитие образования на 2011-2015 годы» в рамках программы** в 2015 году предусматривается финансирование из федерального бюджета в объеме 18,1 млн рублей, из республиканского бюджета 8,3 млн рублей.

В соответствии с представленной Правительством РСО-Алания в Минобрнауки России заявкой получателем данных средств является ГБОУ СПО «Владикавказский торгово-экономический техникум».

По состоянию на 1 октября 2015 года подписано Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия-Алания от 28.07.2015 г. №06 G00.24.0036. Осуществляются конкурсные процедуры по определению поставщика (подрядчика) на осуществление ремонтных работ, оснащение оборудованием.

**По ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»** в 2015 году предусматривается финансирование в объеме 4,7 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 3,0 млн рублей, республиканского бюджета – 1,7 млн рублей.

За отчетный период из республиканского бюджета выделено 450 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Указанные средства были направлены на мероприятия по проведению разъяснительной работы среди молодежи представителями религиозной организации с целью профилактики экстремизма, а также Аланскому республиканскому казачьему обществу Терского войскового казачьего общества для обеспечения несения государственной и иной службы членами казачьих обществ.

***V. Безопасность***

По **ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»** в рамках мероприятий по строительству новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, в текущем году планируется завершение строительства пяти 79-квартирных жилых домов в г.Владикавказе общей площадью 37,3 тыс.кв.м. На указанные цели предусматривается бюджетное финансирование в объеме 208,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 179,7 млн рублей, консолидированного бюджета – 28,4 млн рублей.

В настоящее время на объектах ведутся строительно-монтажные работы за счет бюджетных средств 2014 года.

В рамках **ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»** на реконструкцию общежитий, инженерно-технических средств охраны и строительство блочно-модульной котельной Управления федеральной службы исполнения наказаний России по РСО-Алания из федерального бюджета выделено 76,0 млн рублей, которые за отчетный период освоены на 67,5% (51,3 млн рублей).

***VI. Развитие регионов***

В рамках **ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)»** на строительство и реконструкцию республиканских объектов в 2015 году предполагается финансирование в объеме 1 566,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 1 424,0 млн рублей, республиканского бюджета – 142,4 млн рублей.

Указанные средства направляются на объекты коммунального хозяйства, образования и здравоохранения.

По состоянию на 1 октября 2015 года Правительством Республики Северная Осетия-Алания подписаны 3 соглашения с государственными заказчиками Программы на предоставление субсидий из федерального бюджета (Минэнерго России, Минстрой России, Минобрнауки России) с общим объемом финансирования 1 544,4 млн рублей. На стадии подписания соглашение с Минздравом России.

Объем финансирования мероприятий Программы составил 796,0 млн рублей, в том числе, из федерального бюджета – 777,2 млн рублей (54,6% от планируемых на год объемов), из республиканского бюджета – 18,9 млн рублей (13,3%).

В счет лимитов 2015 года по объектам инженерной инфраструктуры освоено 128,1 млн рублей. За счет бюджетных средств велось строительство газопровода-отвода от с.Калух до с.Дзинага Ирафского района, газопроводов среднего и низкого давления в горных населенных пунктах Алагирского района.

***VII. Развитие государственных институтов***

По **ФЦП «Развитие судебной системы России»** **на 2013-2020 годы** на приобретение жилья судьям и выплату субсидий работникам аппаратов районных судов Республики Северная Осетия-Алания из федерального бюджета профинансировано 8,5 млн рублей. Освоено средств на 2,5 млн рублей (29,4%).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_